แบบ จ.1-1

(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา :  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แผนงานที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการ | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง และโครงสร้างพื้นฐาน |
| 2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง มีแม่น้ำไหลผ่าน 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำน้อย โดยเฉพาะบริเวณเกาะเมืองพระนคร จะมีช่วงลำน้ำที่คดเคี้ยวและแคบ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและการกัดเซาะตลิ่ง ส่งผลให้ตลิ่งพัง แม่น้ำลำคลองตื้นเขินและดินทรุดตัวก่อให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถานและบ้านเรือน สภาพลำน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คือ ท่าเรือสินค้าและขนส่งสินค้า ซึ่งมีปริมาณการจราจรทางน้ำหนาแน่นโดยใช้เรือโยงในการบรรทุกสินค้าหนัก เช่น ดิน ทราย น้ำตาล ปุ๋ย ถ่านหิน ซึ่งในช่วงที่กระแสน้ำแรง การบังคับเรือจะทำได้ยากส่งผลให้เรือไปชนกับตอม่อสะพานอยู่บ่อยครั้ง จึงต้องติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อเพื่อลดความเสียหาย เพื่อป้องกันและแก้ไขด้านภัยพิบัติซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะในบางพื้นที่ปัญหาการพังทลายของตลิ่งสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนไปจำนวนมากและทำให้ต้องย้ายที่อยู่อาศัยไปบริเวณอื่น |
| 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านความปลอดภัยให้มีศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น 2. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางน้ำ 3. ป้องกันปัญหาน้ำท่วมและป้องกันตลิ่งทรุดตัว ซึ่งก่อความเสียหายแก่ชุมชนริมน้ำ |
| 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่สามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติ (ร้อยละ 80) |
| 5. พื้นที่เป้าหมาย | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| 6. กิจกรรมหลัก | เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
| 6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,740,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) แขวงทางหลวงอยุธยา - |
| 6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 32 (สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก) ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,710,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แขวงทางหลวงอยุธยา - |
| 6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหาร หมู่ 2 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10,200,000 บาท (สิบล้านสองแสนบาทถ้วน) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17,600,000 บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 6.5 กิจกรรมหลักที่ 5 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 19,800,000 บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 6.6 กิจกรรมหลักที่ 6 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 6.7 กิจกรรมหลักที่ 7 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเจ้าเจ็ด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
| 6.8 กิจกรรมหลักที่ 8 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางบาล บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13,200,000 บาท (สิบสามล้านสองแสนบาทถ้วน) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 6.9 กิจกรรมหลักที่ 9 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 24,000,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 6.10 กิจกรรมหลักที่ 10 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17,600,000 บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 6.11 กิจกรรมหลักที่ 11 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ก่อสร้างขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9,500,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 6.12 กิจกรรมหลักที่ 12 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 26,400,000 บาท (ยี่สิบหกล้านสี่แสนบาทถ้วน) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 6.13 กิจกรรมหลักที่ 13 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7,700,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 7. หน่วยงานดำเนินงาน | 1. แขวงทางหลวงอยุธยา 2. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| 8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน | เดือน ตุลาคม 2564 – เดือน กันยายน 2565 |
| 9. งบประมาณ | 194,450,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) |
| 10. ผลผลิต (Output) | 1. มีการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำโดยการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน จำนวน 2 แห่ง 2. เขื่อนและระบบป้องกันน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการปรับปรุง จำนวน 12 แห่ง |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
| 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | 1. ปริมาณเรือบรรทุกสินค้าได้รับประโยชน์จากการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน จำนวน 93 ลำ/วัน คิดเป็นปริมาณน้ำหนักบรรทุกสินค้า 102,422 ตัน/วัน 2. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยทางตรงประมาณ 14,909 ครัวเรือน และทางอ้อมประมาณ 63,316 ครัวเรือน 3. ลดความเสียหายจากปัญหาตลิ่งพังทลายบริเวณลำน้ำต่าง ๆ ได้ 12 จุด ทำให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน |