แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)	(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ  8

ชื่อโครงการ  : ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์

กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม		วงเงิน 6,298,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์

แผนงาน : ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูงภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ : นายพงษ์ธร  มิลินทบุณย์		ตำแหน่ง : พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	หมายเลขโทรศัพท์ : 035-351292

(1)  หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา :

แผนพัฒนาชาติ ข้อ 4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็น การดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไป

สืบเนื่องจากกรณีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและเปิดอาคารเรียนเด็กปฐมวัย โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 และทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่สภาวะเศรษฐกิจและปัญหาของชุมชนในพื้นที่ ด้วยทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ตำบลพระยาบันลือ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำเนิน “โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งมีฐานะยากจนในพื้นที่ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยนายอุทิศ วุฒิเพ็ชร์ และนายวีระชัย กุลสวัสดิ์ ตัวแทนราษฎรได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มาดำเนินการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาทที่มีพื้นที่ติดกันก่อนหน้านี้แล้วสำเร็จเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๗,๖๔๕ ไร่ และได้ประชาคมรวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่ทั้ง 7 หมู่บ้านครบถ้วน ให้เป็นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรม ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพ พร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

ตำบลพระยาบันลือ มีพื้นที่ประมาณ 23.30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,753 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรม จำนวน 10,717 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ต่อมามีการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร มีการทำคันคลองชลประทาน โดยอาชีพของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ร้อยละ 80 โดยมีแม่น้ำสายหลักคือคลองพระยาบันลือ และคลองส่งน้ำพระยาบันลือเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายการใช้น้ำในพื้นที่ทำการเกษตรหรือปศุสัตว์ คือ ต้องมีการสูบน้ำ 2-3 ช่วงก่อนถึงพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจาก ท้องคลองหลักต่ำกว่าคลองส่งน้ำ และพื้นที่เกษตรกรรมสูงกว่าท้องคลองส่งน้ำ จึงต้องมีการใช้เครื่องสูบน้ำทอยน้ำจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูง ซึ่งปริมาณของน้ำมันจะอย่างน้อยประมาณ 15 ลิตรต่อไร่  คิดเป็นจำนวนเงิน 500 บาทต่อไร่ต่อ 1 รอบการทำนา  ซึ่งการทำนา 1 ปี จะทำได้ 2 รอบการทำนา  เกษตรกรจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ นอกจากนี้ยังมีโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน สปก. จำนวน 4 แห่งในพื้นที่ โดยค่าไฟฟ้ารวมทั้ง 3 แห่งประมาณ 70,000 บาทต่อเดือน ต่อมาเกษตรกรได้รวมตัวกันก่อตั้งสหกรณ์ผู้ใช้น้ำปฏิรูปที่ดินลาดบัวหลวง จำกัด เพื่อจัดเก็บค่าไฟฟ้าไร่ละ 100 บาทต่อรอบการทำนา ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เพียงพอกับค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระให้การ

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : เร่งด่วน

(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :

2.1.1 ลดต้นทุนการใช้พลังงานของเกษตรกร

2.1.2 เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ในพื้นที่

2.1.3 เกิดความตระหนักด้านการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ของประชาชน

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม		 โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา			 ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม 2565       สิ้นสุดปี กันยายน 2566

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรในเขตพื้นที่เกษตรตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

4.1.1 พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าปีละ (7,000 ไร่)

(4.2) ผลผลิต

4.2.1 สถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 45 kw จำนวน 2 แห่ง คือ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 7 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอ
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(4.3) ผลลัพธ์

4.3.1 เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการสูบน้ำเพื่อการเกษตร

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก : -

เชิงลบ : -

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.-ธ.ค. 65 | ม.ค. - มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย. 66 | ก.ค. - ก.ย. 66 |
| 1. ส่งเสริมระบบการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 6,298,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |  |

(6) วิธีการดำเนินงาน	 ดำเนินการเอง			 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 6,298,000  บาท (หกล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา -

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) รูปแบบรายการของสำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................

ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์		 ทั้งหมด	 บางส่วน	 ไม่มีประสบการณ์

- เครื่องมือดำเนินการ			 มี พร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

- เทคนิคในการบริหารจัดการ		 มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :

11.1 สถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 45 kw จำนวน 2 แห่ง โดยมอบให้ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ 
อำเภอลาดบัวหลวง เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษา

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -